## Slide 1: Finansal Süpürme Projesi
7 Ağustos 2023

## Slide 2: Project Information
Template
Reason for Project Closure
Date: 7 Temmuz 2023 Project Name: Finansal Süpürme Projesi
Tahsliat işlemlerinin başarıyla yapılabilmesi
Project Details
Project Sponsor
Hasan Melih Eren
Project Lead Business
Project Manager
Project Start & End Date
Mehmet İleri
Zeynep Arer
Haziran 2023 – Temmuz 2023
Project ID
Project Overview
Vaillant Group Türkiye’ye ait sanal posların bayilerin internet sitelerine entegre edilmesi
Project Goals
Paynet ile ödeme entegrasyonu
Bayilerin internet siteleri üzerinden kendi müşterilerine yaptıkları satışların kredi kartı ile olan tahsilatlarını doğrudan Vaillant Group Türkiye’ye yönlendirilmesi
Alt bayilerinde kullanacağı platformun oluşturulması

## Slide 3: Project Challenges
What Elements Of The Project Went Wrong
- Süreci yönetirken alt bayilerin proje paydaşı olma süreci
What Specific Processes Need Improvement
BRD (Business Requirement Document)’nin net ve kapsamlı olması
How Can These Processes Be Improved In The Future
What Were The Key Problem Areas (i.e., budgeting, scheduling, etc.

## Slide 4: Project Highlights
What Were The Major Accomplishments
Tahsilatın, ürünün depomuzdan çıkış anından bir kullanıcının evine monte edilene kadar geçen süre zarfında, aradaki kademelerin hiçbirinde bir kaygı yaşanmadan uçtan uca ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz.
Bayilerimiz tahsilatlar için bankalara herhangi bir komisyon ödemek zorunda kalmıyor.
Bayilerimiz Vaillant Group Türkiye’nin gücü sayesinde bankalardan alabildiği yüksek ve avantajlı taksit seçeneklerini kendi müşterilerine sunabiliyor.
What Was Found To Be Particularly Useful To Accomplish the Project
Sağladığımız güvenli altyapı ile ödeme konusunda bayi, müşteri memnuniyetinin arttırımı
Technical Challenges
Her bayiye Vaillant Group Türkiye’ye ait sanal posların entegre edilmesi
Günlük operasyona etki etmesinden ötürü, mevcutta kullanılan bir ödeme alt yapısının güncellenmesi
Additional Comments

## Slide 5: Project Completion Criteria
Description | Criteria | Accomplished? Y / N | Comments
Hedefler | Sanal posları bayilerin internet sitelerine entegre ederek, kendi müşterilerine yaptıkları satışların kredi kartı ile olan tahsilatlarını doğrudan Vaillant Group Türkiye’ye yönlendirdikleri bir yapı oluşturulması | Y | 
Sağlanan Fayda | Müşteri memnuniyeti | Y | 
Çıktılar | Bayilerden ve alt bayilerden yapılan satışlarının tahsilatının direkt olarak Vaillant hesabına gelmesi | Y | 
Plana Uyum | Ağustos 2023 canlı geçiş | Y | Temmuz ayı sonunda projenin testleri tamamlandı ve canlıya geçiş yapıldı.

## Slide 6: Outstanding Items
Description | Task | Owner | Due Date
Alt bayi sayısının fazla olması | Paydaş sayısı fazlalığından dolayı iletişim kazalarının önüne geçilmesi | Zeynep Arer Mehmet İleri | 06.2023

## Slide 7: Lessons Learned
Description | Recommended Action | Responsible | Date Raised | Status
İletişim | Kısa süren ancak büyük getirileri olan bir proje olduğundan hızlı iletişimi sağlamak için paydaşlarla düzenli toplantı yapılmalı | Zeynep Arer | Temmuz 2023 | Tamamlandı
Proje portföy güncellemesi | Her çeyrek başında yapılacak projelerin daha iyi alternatifleri var mı diye kontrol edilmesi | PMO | Haziran 2023 | Tamamlandı